加密貨幣 Multi-Agent
量化交易機器人計畫書

版本 v1.1｜20 分鐘進場決策 + 動態停利停損

核心設定 每 20 分鐘評估一次是否進場；獲利 +15% 起可出場，最高目標 +30%；虧損採 -5%～-10% 動態止損，-10% 為硬上限。出場條件持續監控，不需等下一個 20 分鐘決策點。

研究 / 實作定位：實盤績效 + AI 研究系統

標的：DOGE / PEPE / WIF / BONK｜第一版交易所：BingX

技術：Python + Event-Driven Engine + Multi-Agent + Order Book + Spot–Perpetual Arbitrage

重要：本計畫以建立可驗證的正期望值系統為目標，不保證獲利。所有實盤部署必須先通過回測、重播、模擬與風險壓力測試。

# 1. 專案目標與最終定位

本專案目標是建立一套 24/7 即時監控加密貨幣市場的 Multi-Agent 量化交易系統。系統針對 DOGE、PEPE、WIF、BONK 四個 Meme Coin 持續蒐集市場資料，每 20 分鐘執行一次「是否新進場」的核心決策，並在持倉期間持續監控停利、止損與異常風險。

最佳化目標不是單純追求最高毛報酬，而是在最大回撤與單筆風險限制下，同時提高報酬、Sharpe Ratio 與 Sortino Ratio。

最佳化目標 max( Return, Sharpe, Sortino ) subject to: MDD <= 20%（研究硬限制） Dynamic Risk per Trade = 0.25% ~ 3% V1 Live Hard Cap = 1% account risk / trade Leverage <= 5x（上限，不代表每筆使用）

## 1.1 已確認需求摘要

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| 核心目的 | 穩定累積、短線與波段、套利、AI 判斷市場 |
| 交易標的 | DOGE / PEPE / WIF / BONK |
| 市場 | Spot + USDT Perpetual；Long + Short |
| 進場節奏 | 每 20 分鐘評估一次；無優勢可不交易 |
| 停利 | +15% 起允許出場；+30% 為目標上限 |
| 止損 | -5%～-10% 動態；-10% 為硬上限 |
| Order Book | 核心資料 |
| Arbitrage | 第一版：Spot–Perpetual |
| Market Making | 次要策略，後期加入 |
| Multi-Agent | 11 個功能模組，分階段加入 |
| RL | 第一版不使用；後續測試策略選擇 / Market Making |
| 外部資料預算 | NT$0；第一版以免費與交易所原生資料為主 |
| 實盤路徑 | Backtest → Replay → Paper → Demo → Shadow → Small Live |

20 分鐘規則的精確定義 「每 20 分鐘交易一次」不解讀成強迫每 20 分鐘一定下單，而是每 20 分鐘開啟一次新進場決策窗口。若沒有足夠 Edge，系統必須選擇 NO TRADE。已持有的部位則由風控與出場引擎持續監控。

# 2. 新版交易規則：20 分鐘進場、15%～30% 停利、5%～10% 止損

## 2.1 進場規則

每 20 分鐘建立一個 Entry Decision Window。

每個窗口同時掃描 DOGE、PEPE、WIF、BONK。

Strategy Selector 只挑選 Best Opportunity；最多同時持有 1～2 個標的。

如果風險、成本或訊號不足，允許 NO TRADE。

20 分鐘是「新進場決策週期」，不是資料更新週期；Order Book、成交與風控資料仍可秒級更新。

Decision Windows example 00:00 評估是否新進場 00:20 評估是否新進場 00:40 評估是否新進場 01:00 評估是否新進場 ... Between windows: continuous exit / risk monitoring

## 2.2 停利規則（Take Profit）

為符合「獲利 15%～30% 都可以賣」的需求，建議採用區間式停利，而不是死守單一數字。

| 條件 | 動作 |
| --- | --- |
| Position ROI < +15% | 原則上不因獲利目標出場；仍可因反轉、風險或策略失效離場 |
| Position ROI >= +15% | 進入可獲利了結區；啟動 Profit-Lock / Trailing Stop |
| +15% ～ +30% | AI / Quant 可依趨勢強度、Order Book、波動與回撤決定全出或部分出 |
| Position ROI >= +30% | 預設 Hard Take-Profit，可全數平倉，除非研究版明確允許延伸趨勢 |

建議第一版可採「+15% 啟動追蹤停利、+30% 強制停利」；這樣既符合 15%～30% 可賣，也保留強趨勢繼續發展的空間。

## 2.3 止損規則（Stop Loss）

| 市場狀態 | 建議 Stop Loss |
| --- | --- |
| 低波動 / 訊號普通 | -5% |
| 正常波動 | -6% ～ -7% |
| 高波動但訊號仍有效 | -8% |
| 極端允許範圍 | -9% ～ -10% |
| 硬性上限 | -10%：必須退出或執行對沖 / 緊急處理 |

重要的風控解耦 「部位 ROI 止損 -5%～-10%」與「帳戶單筆風險 0.25%～3%」是兩個不同概念。部位止損可以到 -10%，但 Position Sizing 必須確保這次止損對整體帳戶造成的損失仍受單筆風險上限控制。V1 小額實盤建議帳戶風險硬上限先設 1%。

## 2.4 槓桿對停損的影響

若採用永續合約，Position ROI 會受到槓桿放大。因此文件中的 +15%～+30% 與 -5%～-10% 建議統一定義為「扣除費用後的部位 ROI」，而不是標的價格本身一定要漲跌同樣百分比。

概念例（忽略費用與 funding）： 5x leverage 下，標的價格約 +3% → 部位 ROI 約 +15% 5x leverage 下，標的價格約 -2% → 部位 ROI 約 -10% 因此：槓桿越高，Stop Loss 距離必須越精確，不能只看表面百分比。

# 3. 系統總體架構

系統採 Event-Driven 設計：市場事件、20 分鐘決策時鐘、風控事件、成交回報與 API 狀態都是事件來源。AI 不直接繞過 Quant / Risk 下單。

BingX Spot + Perpetual ¦ v Real-Time Data Engine ¦ Order Book ¦ Trades ¦ OHLCV ¦ Funding ¦ Positions ¦ v Feature Engine ¦ Technical ¦ Order Flow ¦ Volatility ¦ Basis ¦ Cost ¦ v Multi-Agent Layer Regime / Technical / OrderBook / Arbitrage / News / Social Macro / Whale / Strategy Selector / Risk / Execution ¦ v 20-min Entry Decision Gate ¦ Quant Validation ¦ Risk Gate ----> REJECT / NO TRADE ¦ Position Sizing ¦ Execution Engine ¦ BingX ¦ Continuous Exit Monitor (+15~30% TP / -5~10% SL)

## 3.1 關鍵設計原則

AI Signal ≠ Order：AI 訊號必須經 Quant Validation 與 Risk Gate。

Risk Agent 具有最高否決權。

慢訊號（Macro / News）提供背景；快訊號（Order Book / Trades）提供進場 timing。

每 20 分鐘才允許新的方向性進場，但套利與緊急風控可依事件觸發。

資料與交易規格不得寫死；啟動時動態讀取交易對、tick size、quantity step、最小下單量等資訊。

# 4. Multi-Agent 設計與分工

| # | Agent | 職責 | 頻率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Market Regime Agent | 判斷 Trend / Range / High Vol / Shock / Abnormal | 20m + 持續更新 |
| 2 | Technical Agent | 1m / 5m / 15m 動能、ATR、EMA slope、Volume Z-score | 分鐘級 |
| 3 | Order Book Agent | OBI、Spread、Microprice、Depth、Aggressive Flow | 秒級 |
| 4 | News Agent | 新聞事件、風險偏好、Event Shock | 事件型；後期 |
| 5 | Social Agent | X / 社群情緒與 Meme 熱度 | 後期；免費資料可用性有限 |
| 6 | Macro Agent | NASDAQ、S&P 500、美元、利率等 Risk-On / Off | 小時 / 日級；後期 |
| 7 | Whale Agent | 交易所大額成交；後續可加入鏈上 Whale | 秒級 / 事件型 |
| 8 | Arbitrage Agent | Spot–Perpetual Basis、Funding、Net Edge | 秒～分鐘級 |
| 9 | Strategy Selector | 依 Regime 選 Momentum / Arbitrage / MM / No Trade | 每 20m + 事件型 |
| 10 | Risk Agent | 部位、回撤、日損、槓桿、異常行情、Kill Switch | 持續 |
| 11 | Execution Agent | 下單、撤單、成交追蹤、Reconciliation | 事件型 |

## 4.1 Agent 統一輸出格式

AgentOutput = { score: -1.0 ~ +1.0, confidence: 0.0 ~ 1.0, risk: 0.0 ~ 1.0, timestamp: UTC ms, ttl: validity window, metadata: feature summary }

例如 Order Book Agent 的 TTL 可能只有數秒，Macro Agent 的 TTL 則可能是數小時。不同時間尺度不能用簡單多數決直接投票。

# 5. 決策流程：從掃描四幣到 Best Opportunity

## 5.1 每 20 分鐘的決策步驟

1.  同步更新四個標的的市場、成本與風險狀態。

2.  Regime Agent 判斷當前市場屬性。

3.  Technical / Order Book / Arbitrage 等 Agent 產生 score 與 confidence。

4.  Strategy Selector 判斷本窗口是否允許 Momentum、Arbitrage、Market Making 或 NO TRADE。

5.  計算每個標的的 Opportunity Score。

6.  只保留排名最高且通過最低 Edge 門檻的 1～2 個標的。

7.  Quant Validation 檢查訊號是否具有統計與成本優勢。

8.  Risk Agent 檢查部位、日損、回撤、槓桿、異常市場與系統狀態。

9.  通過後才建立 Order Intent 並交由 Execution Engine。

## 5.2 Decision Fusion

S_t = sum(w_i * confidence_i * score_i) / sum(w_i * confidence_i)

但實作上採階層式 Fusion：Regime 先決定哪些策略有資格，再由快訊號決定 timing；慢訊號只調整信心與風險，不與秒級 Order Book 平票。

## 5.3 Best Opportunity Score

Opportunity_i = (ExpectedEdge_i * Confidence_i) / Risk_i - Fee_i - Slippage_i - Funding_i - ExecutionRisk_i

每個 20 分鐘窗口會對 DOGE、PEPE、WIF、BONK 排序。資金小於 NT$10,000，因此不建議四隻同時交易；優先只持有最高品質的 1～2 個機會。

# 6. 策略模組

## 6.1 Momentum / Directional Strategy

核心時間框架：1m / 5m / 15m，並以 20 分鐘為新進場決策節奏。

特徵：Return、Momentum、EMA slope、ATR、Realized Volatility、Volume Z-score。

方向：Long / Short。

進場需同時通過 Regime + Technical + Order Book + Cost Filter。

持倉後不需等 20 分鐘才平倉；停利、止損、風控與策略失效可即時退出。

## 6.2 Order Book / Microstructure Strategy

OBI = (SumBidVolume - SumAskVolume) / (SumBidVolume + SumAskVolume)

分析 Bid / Ask depth、Spread、Microprice、Order Flow Imbalance。

辨識 aggressive buy/sell、流動性突然消失、大額交易與短期反轉。

Order Book 訊號主要作為 20 分鐘窗口內的 entry timing 與風險濾網，不強迫每秒交易。

## 6.3 Spot–Perpetual Arbitrage

Basis = (P_perp - P_spot) / P_spot NetEdge = GrossEdge - TradingFee - Slippage - FundingCost - ExecutionRisk

只有 NetEdge 超過門檻才允許套利。套利不是無風險：兩腿不同步、部分成交、API 延遲與資金費率都可能使原本的價差優勢消失。

## 6.4 Market Making（次要策略）

Market Making 保留在後期，原因是初始資金較小，而且 Meme Coin 容易出現 adverse selection。必須先證明 Order Book Replay 下扣除費用仍有正期望值，才可進入實盤候選。

# 7. 風控系統：15 項功能全部保留

| 層級 | 風控項目 |
| --- | --- |
| Position Risk | Stop Loss、Take Profit、Trailing Stop、最大單筆損失、最大單幣曝險 |
| Portfolio Risk | 最大日損、最大 Drawdown、最大槓桿、最大總持倉、連續虧損暫停 |
| Market Risk | 異常行情停止、Spread 爆增、流動性消失、極端波動、價格異常 |
| System Risk | API 中斷停止、資料異常停止、Kill Switch、每日交易次數限制、Position Reconciliation |

## 7.1 動態單筆風險

Risk_t = BaseRisk * ConfidenceFactor * VolatilityFactor * DrawdownFactor Clamp(Risk_t, 0.25%, 3.0%) V1 Live Hard Cap: 1.0% of account equity per trade

雖然研究範圍允許 0.25%～3%，小額實盤第一版建議先把帳戶單筆損失上限鎖在 1%，累積足夠 Forward / Live 證據後才逐步提高。

## 7.2 最大回撤

使用者的 70% 代表高風險承受度，但策略研究的硬限制仍建議 MDD ≤ 20%。70% 不應成為實際 Kill Switch 門檻，否則從 30 回到 100 需要約 233% 報酬才能回本。

## 7.3 API / 資料失效處理

WebSocket stale / API error ¦ v NO NEW ORDER ¦ Cancel non-essential open orders ¦ REST account & position reconcile ¦ Reconnect market streams ¦ Verify position / order state ¦ Risk approval ¦ Resume

# 8. 出場引擎：不受 20 分鐘限制

20 分鐘僅限制「新的主動進場決策」。一旦建立部位，Exit Engine 應持續監控，因為 Meme Coin 的快速波動可能在幾秒到幾分鐘內穿越停利或止損。

| 事件 | 出場處理 |
| --- | --- |
| Profit ROI >= +15% | 允許出場；啟動 Profit Lock / Trailing Stop |
| Profit ROI +15%～+30% | 依趨勢延續、Order Book 反轉、波動與回撤判斷全出 / 分批出 |
| Profit ROI >= +30% | 預設 Hard Take-Profit |
| Loss ROI <= -5% | 進入風險警戒；低波動策略通常直接止損 |
| Loss ROI -5%～-10% | 依波動 / 訊號失效動態決定，越接近 -10% 越不可延遲 |
| Loss ROI <= -10% | Hard Stop；立即平倉或執行緊急對沖 / unwind |
| Risk Agent veto | 不論 PnL，立即降倉或退出 |
| API / position mismatch | 停止新單，執行 reconciliation |

# 9. 資料來源與特徵工程

## 9.1 V1 必要資料

Spot / Perpetual ticker 與最佳 Bid / Ask。

Order Book depth。

Aggressive trades / recent trades。

OHLCV：1m / 5m / 15m。

Funding / Basis / Position / Open Orders。

交易規格：tick size、quantity step、min order、contract constraints。

Exchange Large Trades：以交易所成交資料建立 Whale-like 大額成交訊號。

## 9.2 後期資料

News Agent：免費新聞來源，作為事件風險背景，不做秒級主訊號。

Macro Agent：NASDAQ / S&P 500 / 美元 / 利率等慢變量。

Social Agent：若免費資料可用性不足，V1 關閉，不以不穩定爬蟲作為必要依賴。

On-chain Whale：待有可用免費來源或後續預算再加入。

## 9.3 資料儲存

Research / Historical: Parquet + DuckDB V1 Real-Time: asyncio Queue + Parquet Scale-up: Redis + PostgreSQL / TimescaleDB

# 10. 技術架構與程式骨架

## 10.1 開發與部署

| 環境 | 設定 |
| --- | --- |
| 本機開發 | Windows + VS Code + Python + Docker Desktop |
| 正式部署 | Linux Cloud/VPS + Docker Compose |
| 核心框架 | Python asyncio Event-Driven Engine |
| 資料處理 | numpy + polars/pandas |
| ML 後期 | scikit-learn + XGBoost / LightGBM |
| 資料庫 | Parquet/DuckDB；後期 Redis + PostgreSQL/TimescaleDB |

## 10.2 專案目錄

crypto-trading-bot/ ├── config/ ├── exchange/bingx/ ├── data/ ├── features/ ├── agents/ ├── strategies/ ├── risk/ ├── execution/ ├── backtest/ ├── models/ml/ ├── models/rl/ ├── monitoring/ ├── tests/ ├── docker-compose.yml ├── requirements.txt └── main.py

# 11. 回測、Market Replay 與驗證

方向策略可用 K 線回測，但 Order Book、秒級執行與 Market Making 不能只靠 1 分鐘 K 線證明。V1 必須建立 Market Replay Engine。

Market Replay example 10:00:00.100 Book Update 10:00:00.160 Trade 10:00:00.230 Book Update 10:00:00.310 Trade ... Replay must model: spread / latency / fill / partial fill / cancel / slippage

## 11.1 淨績效

PnL_net = PnL_gross - Fee - Slippage - Funding - ExecutionLoss

秒級與 Meme Coin 策略最大的敵人可能是成本而不是預測準確率，因此任何策略都必須以淨收益而不是毛收益判斷。

## 11.2 Walk-Forward

禁止隨機打散時序資料。Train / Validation / Test 必須依時間向前移動，以降低 Look-Ahead Bias 與 Data Leakage。

Train ──────> Validation ───> Test move forward Train ───────────> Validation ───> Test

## 11.3 Baseline

| Baseline | 目的 |
| --- | --- |
| A. Buy & Hold | 確認複雜策略是否真的優於單純持有 |
| B. Simple Momentum | 檢驗最簡單方向策略 |
| C. Technical Strategy | 檢驗技術面基線 |
| D. Technical + OrderBook | 檢驗微結構帶來的增益 |
| Proposed Multi-Agent | 只有顯著優於 Baseline 才證明複雜度有價值 |

# 12. 評估指標與上線門檻

| 類別 | 指標 |
| --- | --- |
| 報酬 | Net Return、CAGR / Period Return |
| 風險調整 | Sharpe、Sortino、Calmar |
| 風險 | Maximum Drawdown、Daily Loss、Tail Loss |
| 交易品質 | Profit Factor、Win Rate、Expectancy、Turnover |
| 執行品質 | Fill Rate、Slippage、Latency、Partial Fill Rate |
| 套利品質 | Net Edge、Hedge Failure Rate、Leg Risk |

## 12.1 候選上線標準

Out-of-Sample Net Return > 0。

Maximum Drawdown < 20%。

候選門檻：Sharpe > 1.2。

候選門檻：Profit Factor > 1.15。

Fee ×2、Slippage ×2、Latency ×2 壓力測試後仍不應快速崩潰。

Paper / Demo / Shadow 三階段均需通過 Position Reconciliation 與 Kill Switch 測試。

# 13. 分階段實作計畫

| 階段 | 建立內容 | 驗收重點 |
| --- | --- | --- |
| P0 | API / WebSocket / 規格探索 | 讀取交易對、行情、帳戶；禁止實盤 |
| P1 | Real-Time Data Engine | DOGE / PEPE / WIF / BONK 的 Order Book / Trades / OHLCV |
| P2 | Feature Engine | Technical / Order Flow / Volatility / Basis / Costs |
| P3 | Backtest + Replay Engine | K線回測 + Order Book Replay |
| P4 | 核心 Agent | Regime / Technical / OrderBook |
| P5 | Arbitrage + Selector | Spot–Perp + Best Opportunity + 20m Entry Gate |
| P6 | Risk + Exit Engine | +15~30% TP；-5~10% SL；15 項風控 |
| P7 | Paper Trading | 不送真單 |
| P8 | Demo Trading | 模擬交易所環境 |
| P9 | Shadow Trading | 真實市場訊號但不送單，比對假想成交 |
| P10 | Small Live | 小額、1% 帳戶風險硬上限、1~2x 槓桿起步 |
| P11 | News / Macro / Whale 增強 | 必須通過 ablation 才保留 |
| P12 | ML | Logistic / XGBoost / LightGBM 先於 Transformer |
| P13 | Market Making | Replay 證明淨 Edge 後才進入 |
| P14 | RL Strategy Selector | 優先選策略，不先讓 RL 直接買賣 |
| P15 | Multi-Exchange Arbitrage | 未來加入第二、第三交易所 |

# 14. 批判式風險分析

## 14.1 最大問題：20 分鐘 vs 15%～30% 報酬目標

對 Spot 而言，單次 20 分鐘持倉要頻繁取得 +15%～+30% 價格漲幅並不現實；對 5x 永續合約而言，Position ROI 達 +15% 只需約 +3% 標的價格變動，但同樣會放大虧損與滑價。因此這個停利區間可以作為「有機會就獲利了結」的 ROI 規則，但不應視為每 20 分鐘都應達成的目標。

關鍵修正 每 20 分鐘只決定是否建立新部位；不要求每 20 分鐘一定完成一筆 +15% 交易。策略可以連續多個窗口選擇 NO TRADE，這反而是成熟系統必要能力。

## 14.2 最大問題：止損 -10% 可能比單筆帳戶風險更大

若把 -10% 直接套在整體帳戶上會過度危險。正確方式是把 -10% 定義為「部位 ROI 硬停損」，再利用 Position Sizing 控制實際帳戶損失。例如 V1 帳戶單筆風險只允許 1%，那麼部位尺寸必須根據 Stop Distance 反推。

## 14.3 系統太複雜的風險

11 Agents + RL + News + Social + Macro + Whale + Market Making + Arbitrage 可能讓工程複雜度增加十倍，但 Alpha 沒有增加。每個新增模組都必須做 Ablation Test：Performance_with > Performance_without，否則刪除。

## 14.4 Meme Coin 的 Noise / Tail Risk

Order Book spoofing 與流動性突然撤單會製造假訊號。

社群事件與新聞可使價格在極短時間脫離歷史分布。

小資金雖然市場衝擊較小，但費用、Spread 與 Slippage 仍可能吃掉 Alpha。

高槓桿下，停損百分比與 liquidation distance 必須分開計算。

## 14.5 AI 的角色限制

LLM 不應每秒直接判斷買賣。Fast Path 應由統計模型、Order Book 計算與 deterministic Risk Engine 執行；LLM 比較適合慢速的新聞理解、策略研究、Regime 解釋與設定建議。

# 15. 最終批准的 V1

第一版不追求一次把所有 AI 技術塞滿，而是建立可驗證、可重播、可停止、可對帳的交易底座。

| V1 保留 | V1 暫緩 |
| --- | --- |
| DOGE / PEPE / WIF / BONK | RL |
| BingX Spot + Perpetual | Transformer |
| 20 分鐘 Entry Decision Gate | 正式 Social / X Agent |
| Continuous Exit Monitor | 付費 On-chain Whale API |
| +15%～+30% Take Profit | 複雜 Market Making |
| -5%～-10% Stop Loss | Cross-Exchange Arbitrage |
| Momentum + Order Book + Regime | 大量技術指標堆疊 |
| Spot–Perp Arbitrage | LLM 秒級直接下單 |
| Best 1～2 Coin Selection | 四幣同時強迫交易 |
| 15 項 Risk Controls | 跳過模擬直接實盤 |

## 15.1 V1 核心流程

DOGE / PEPE / WIF / BONK ¦ v Real-Time BingX Data ¦ v Technical + OrderBook + Regime + Arbitrage ¦ Every 20 minutes: Entry Decision ¦ Best Opportunity 1~2 coins ¦ Quant Validation ¦ Risk Gate ¦ Execution ¦ Continuous Exit Monitor TP: +15% start → +30% hard target SL: -5% dynamic → -10% hard stop

# 16. 第一個實作里程碑（Phase 0 + Phase 1）

第一個真正要寫的不是 AI，也不是交易策略，而是可信的即時資料引擎。只有資料層可信，後面的 Agent、回測與交易才有意義。

1.  建立 BingX API 設定、金鑰管理與 Demo / Read-Only 模式。

2.  啟動時動態讀取 DOGE / PEPE / WIF / BONK 的 Spot / Perpetual 可交易性與交易規格。

3.  建立 WebSocket 市場資料連線。

4.  收集 Order Book、Trades、Ticker、OHLCV。

5.  統一 timestamp 與 symbol schema。

6.  把原始事件寫入 Parquet，供 Market Replay 使用。

7.  建立 20 分鐘 Entry Clock，但此階段仍不下單。

8.  建立 Data Health Monitor：stale、缺包、時間漂移、重連。

9.  建立 console/dashboard 顯示四幣即時資料與連線狀態。

Milestone 1 驗收 連續運行資料引擎後，能完整重播某一段市場資料，Order Book / Trades / OHLCV 時間一致，斷線可自動重連且不會產生重複或錯序資料。達標後才進入策略與 Agent。

# 附錄 A. 核心參數表（建議預設值）

| 參數 | 預設值 | 意義 |
| --- | --- | --- |
| ENTRY_DECISION_INTERVAL | 20 min | 每 20 分鐘評估新進場 |
| MAX_CONCURRENT_SYMBOLS | 2 | 最多同時持有 1～2 隻 |
| TAKE_PROFIT_START_ROI | +15% | 進入可獲利出場區 |
| TAKE_PROFIT_HARD_ROI | +30% | 預設硬停利 |
| STOP_LOSS_MIN_ROI | -5% | 低波動常用止損 |
| STOP_LOSS_HARD_ROI | -10% | 硬止損上限 |
| RISK_PER_TRADE_RANGE | 0.25%～3% | 研究動態範圍 |
| LIVE_V1_RISK_HARD_CAP | 1% | V1 小額實盤帳戶風險上限 |
| MAX_DRAWDOWN_RESEARCH | 20% | 策略硬限制 |
| MAX_LEVERAGE_SYSTEM | 5x | 系統上限 |
| LIVE_V1_LEVERAGE | 1x～2x | 先低槓桿驗證 |
| ENTRY_MODE | Best 1～2 coins | 四幣掃描後排序 |
| EXIT_MONITOR | Continuous | 不等待 20 分鐘 |
| MARKET_MAKING | Phase 13 | 次要策略 |
| RL | Phase 14 | 先測策略選擇 |

# 附錄 B. 實作時的非功能需求

所有 API Key 以環境變數或 Secret Manager 管理，不寫入 Git。

交易邏輯與 Exchange Connector 解耦，避免未來換交易所要重寫策略。

所有 Order Intent、Risk Decision、Execution Report 必須有 trace id。

所有策略決策需保存輸入特徵、Agent score、confidence、理由碼與結果，方便回溯。

系統時間統一使用 UTC 儲存，顯示層再轉 Asia/Taipei。

任何 Restart 後必須先 Reconcile 真實持倉與掛單，再允許新交易。

Kill Switch 必須可由程式與人工兩種方式觸發。

# 附錄 C. 專案成功的判定方式

成功不以「某一次賺到 30%」判定，而以長期、扣除成本後、Out-of-Sample 與 Forward Test 的穩健性判定。

成功條件（概念） 1. Net Return > 0 2. MDD < 20% 3. Sharpe / Sortino 優於 Baseline 4. Fee/Slippage/Latency stress test 仍有 Edge 5. Demo/Shadow 與 Backtest 結果差距可解釋 6. Position / Order reconciliation 可靠 7. 20-min Entry + Continuous Exit 規則可重現 8. 新 Agent 只有在 Ablation 證明有效時才保留

— 文件結束 —