加密貨幣 Multi-Agent
量化交易機器人

P1–P15 詳細工程計畫書

版本 v2.0｜2026-08-30

核心市場：DOGE / PEPE / WIF / BONK 交易所：BingX（第一版） 進場評估：每 20 分鐘一次（00 / 20 / 40 分） 停利：+15%～+30% 動態出場；+30% 硬上限 止損：-5%～-10% 動態止損；-10% 硬上限 最高槓桿：5×（初期建議 1–2×） 核心：Order Book + Regime + Multi-Agent + Risk + Execution

重要聲明：本計畫的目標是建立可驗證、可回測、可風控的研究與交易系統，不保證獲利。任何實盤部署都必須先通過歷史回測、事件重播、模擬交易、Demo 與 Shadow Trading。

0. 執行摘要與最終設計原則

本文件將先前的 P1～P15 擴寫成可直接執行的工程計畫。系統的關鍵不是「讓 AI 每秒猜漲跌」，而是把資料、特徵、策略選擇、風險控制與下單執行拆成可測試模組，再用 Multi-Agent 協調。進場決策被調整為固定每 20 分鐘評估一次；持倉後的停利、止損與異常風控則必須持續監控，不能等到下一個 20 分鐘。

0.1 固定交易規則 v2.0

| 規則 | 設定 | 設計解釋 |
| --- | --- | --- |
| 新進場節奏 | 每小時 00、20、40 分評估 | 只是「評估」，訊號不足時不交易；Perpetual 可 Long/Short，Spot 只 Long。 |
| 交易標的 | DOGE / PEPE / WIF / BONK | 每輪排序 Best Opportunity，原則上只開 1～2 個最佳部位。 |
| 停利 | +15% 起可賣；+30% 硬停利 | 15%～30% 間由趨勢衰退、Order Book 轉弱、Trailing Stop 等決定。 |
| 止損 | -5%～-10%；-10% 硬止損 | 市場惡化可在 -5% 左右先退；任何情況不得把 -10% 當作必須等到才停。 |
| 槓桿 | 最高 5× | 初期 1–2×；5× 必須在長期模擬與小額實盤證明有效後才開放。 |
| 持倉監控 | 事件驅動／近即時 | 停利、止損、API 異常、價差、流動性與持倉一致性持續監控。 |

0.2 15%～30% / -5%～-10% 的必要批判

優點：停利空間大，能讓 Meme Coin 的大波段有機會延伸；止損相對停利具有不錯的名目 Reward/Risk 比，例如 +15% / -5% 為 3:1。

缺點：這些百分比若定義不清楚，在 Spot 與 5× Perpetual 會代表完全不同的價格波動。5× 槓桿下，部位 ROI +15% 大約只需標的價格朝有利方向移動約 3%（未扣費用與資金費率）；ROI -10% 約對應約 2% 反向變動。因此程式必須把「標的價格報酬」與「槓桿後部位 ROI」分開紀錄。

判定：第一版將停利/停損定義為「淨部位 ROI（含已知手續費、Funding、Slippage 後的近似淨損益 / 配置保證金）」並同時記錄 underlying return。回測要同時測試 ROI 版與價格報酬版，若其中一版導致過度頻繁止損或持倉時間極端，必須調參。

0.3 系統總架構

BingX Spot + USDT-M Perpetual │ ▼ Real-Time Data Engine (Order Book / Trades / OHLCV / Contract Rules) │ ▼ Feature Engine (Technical / Order Flow / Volatility / Basis) │ ▼ Multi-Agent Decision Layer (Regime → Technical → OrderBook → Arbitrage → Strategy Selector) │ ▼ 每 20 分鐘 Entry Gate │ ▼ Quant Validation → Risk Agent → Position Sizing │ ▼ Execution Engine → BingX │ ├── Continuous TP/SL / Trailing / Kill Switch └── Logging / Monitoring / Reconciliation

0.4 P1～P15

| 階段 | 主題 | 建議 | 分數 | 批判重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 即時資料引擎 | 必做 | 10/10 | 沒有可信資料，後面所有 AI 都是假精準。 |
| P2 | 特徵工程 | 必做 | 9/10 | 要避免堆太多指標；少量、可解釋、可重現。 |
| P3 | 回測 + Replay | 必做 | 10/10 | 沒有事件重播，Order Book 策略的回測可信度很低。 |
| P4 | 核心 Agents | 必做 | 9/10 | Agent 應是模組，不應全部做成 LLM。 |
| P5 | 套利 + 策略選擇 | 高價值 | 8/10 | 策略選擇比「AI 直接下單」更合理。 |
| P6 | 風控 + Kill Switch | 必做 | 10/10 | Risk Agent 應有最高否決權。 |
| P7 | Paper Trading | 必做 | 10/10 | 主要抓狀態機、成交與持倉 Bug。 |
| P8 | BingX Demo | 必做 | 10/10 | 驗證真實 API、訂單與帳戶行為。 |
| P9 | Shadow Trading | 必做 | 9/10 | 驗證真實行情下訊號與模擬成交落差。 |
| P10 | 小額 Live | 條件式 | 8/10 | 只有前面 Gate 全過才准進。 |
| P11 | News/Macro/Whale | 次要 | 6/10 | 免費資料品質與延遲可能使價值有限。 |
| P12 | ML | 條件式 | 7/10 | 必須明顯打贏簡單 baseline 才保留。 |
| P13 | Market Making | 低優先 | 4/10 | < NT$10,000 與 Meme Coin adverse selection 不利。 |
| P14 | RL 策略選擇 | 研究型 | 5/10 | 高 overfitting 風險；不應第一版直接交易。 |
| P15 | 多交易所套利 | 未來 | 5/10 | 需要多所資金、轉帳/庫存管理，先不要做。 |

0.5 P0 前置條件（不計入 P1～P15）

建立 Git repository、Python 虛擬環境、Docker Compose、設定檔管理與 secrets 管理；API Key 絕不可寫進原始碼。

建立 BingX Demo / 低權限 API Key；正式 Key 與測試 Key 分離；提款權限關閉。

啟動時動態讀取 symbol、tick size、quantity step、最小下單量、合約規則，不能硬編碼。

所有時間統一存 UTC 毫秒，顯示層才轉 Asia/Taipei。

P1｜即時市場資料引擎：Order Book / Trades / OHLCV

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 不可省略的資料基礎層 |
| 必要性 | 10/10｜必做 |
| 工程難度 | 中高 |
| 預期價值 | 建立所有回測、Agent 與交易決策的可信資料來源 |

1. 階段目標

同時收集 DOGE、PEPE、WIF、BONK 的 Spot 與 USDT-M Perpetual 市場資料。

保存 Order Book、Trade、OHLCV、mark price / funding / contract rules 等可取得資料，並建立統一事件格式。

把資料收集頻率與交易決策頻率分離：市場資料持續收，Entry 只在每 20 分鐘 Gate 執行。

2. 前置條件與輸入

BingX Spot WebSocket 與 USDT-M Perpetual WebSocket。

BingX REST：contract info、trading rules、歷史 Kline、必要 snapshot。

符號白名單與動態交易規則。

3. 核心技術與模組

WebSocketConnectionManager：連線、GZIP 解壓、Ping/Pong、重連、backoff。

OrderBookBuilder：snapshot + incremental/limited depth，檢查時間戳與序列完整性。

TradeCollector：逐筆成交、方向推定、成交量。

CandleAggregator：1m、5m、20m（自建）、15m，可從 trade 或官方 Kline 交叉驗證。

DataWriter：Parquet 分區儲存；即時模式可先用 asyncio.Queue，後續再接 Redis。

4. 執行流程

BingX WS ↓ Decode / Heartbeat / Validate ↓ Normalize MarketEvent ├─ OrderBookEvent ├─ TradeEvent └─ KlineEvent ↓ Quality Check → Event Bus → Feature Engine ↓ Parquet / Replay Store

5. 開發工作拆解

1. 建立 Spot / Perpetual WebSocket connector，包含斷線重連與心跳監控。

2. 對 4 個標的建立訂閱管理器，確保單一幣種異常不拖垮全部 stream。

3. 設計統一 MarketEvent schema：exchange、market_type、symbol、event_type、exchange_ts、local_ts、payload_version。

4. 建立 Order Book snapshot / update 驗證；若 stale 或 sequence gap，標記資料無效並重新同步。

5. 每個事件同時寫 raw log 與 normalized data；raw log 只用於偵錯，正式研究用 normalized parquet。

6. 建立資料品質監控：missing ratio、duplicate ratio、clock skew、stale seconds、reconnect count。

7. 建立 20 分鐘 EntryScheduler（00/20/40），只發布 ENTRY_EVALUATION 事件，不直接下單。

6. 驗證與測試

連續長時間收集時，沒有未處理 exception、memory leak 或 queue 無限堆積。

故意拔網路 / 關閉 WebSocket，系統能標記 stale、停止產生新 Entry、重新連線並恢復。

Spot 與 Perp 同一 symbol 的 timestamp 可對齊；價差沒有因資料延遲產生大量假訊號。

抽樣把本地 Kline 與交易所 Kline 比對 OHLCV，允許定義內的小誤差但不能有系統性偏差。

7. 完成條件（Definition of Done）

四個幣種至少都能穩定產生 normalized events。

Order Book 資料可以重建最佳 Bid/Ask、spread、Top-N depth。

資料落盤後可以按日期/市場/幣種快速載入。

監控能指出「正常、stale、reconnecting、invalid」。

8. 主要失敗模式

把 WebSocket 當作永遠可靠，沒有 stale 判定。

只存 Kline、不存原始 Order Book / Trade，造成未來無法做 replay。

使用 local receive time 當唯一時間，跨 stream 對齊會失真。

資料量暴增導致磁碟寫入拖慢 event loop。

9. 評價

優點：這一步沒有炫目的 AI，但它是整個專案最重要的資產。只要資料層可信，後面所有策略都能重複驗證。

缺點：工程工作量不小，而且很容易覺得「沒有在賺錢」而想跳過。跳過的代價是之後無法知道策略失敗是模型錯、資料錯還是成交錯。

判定：100% 必做。若 P1 不穩定，禁止進 P2 以上。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 資料完整性與 stale 監控達標；能穩定重播同一天資料。 | 仍有 timestamp 錯位、Order Book 斷層、重連後狀態不一致。 |

P2｜Technical + Order Book Feature Engine

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 核心訊號層，要求少而有效 |
| 必要性 | 9/10｜必做 |
| 工程難度 | 中 |
| 預期價值 | 把原始行情轉成可回測的數值狀態 |

1. 階段目標

建立 20 分鐘進場決策所需的多時間尺度特徵。

保留秒級 Order Book 資訊，但以統計摘要供 20 分鐘 Entry Gate 使用；出場風控仍可使用即時微結構訊號。

所有特徵必須 point-in-time，可在 replay 中完全重建，避免 look-ahead bias。

2. 前置條件與輸入

P1 normalized market events。

1m / 5m / 15m / 20m / 60m 聚合資料。

Spot / Perp 同步價格、spread、depth、trade flow。

3. 核心技術與模組

TechnicalFeatureSet：return、EMA slope、momentum、ATR、realized volatility、volume z-score。

OrderFlowFeatureSet：OBI、spread bps、microprice deviation、aggressive buy/sell imbalance、depth slope。

BasisFeatureSet：spot-perp basis、basis z-score、funding context。

FeatureStore：事件時間、特徵版本、有效期限 TTL。

4. 執行流程

Raw Events ↓ Window Aggregators ├─ 1m / 5m / 15m / 20m └─ 5s / 30s OrderBook summary ↓ Feature Functions ↓ Point-in-Time Feature Snapshot ↓ 00/20/40 Entry Gate + Continuous Exit Monitor

5. 開發工作拆解

1. 建立每一個 feature 的純函式，輸入歷史 window、輸出數值與 validity flag。

2. Order Book Imbalance：OBI=(ΣBidQty-ΣAskQty)/(ΣBidQty+ΣAskQty)，至少測 Top5/10/20。

3. 將 spread 轉為 bps，避免不同幣價尺度不可比。

4. 建立 feature winsorization / clipping，但原始值另存，避免極端值被悄悄吃掉。

5. 建立 FeatureSnapshot ID，確保回測與實盤用同一套計算程式。

6. 建立 missing feature policy：資料不足時不補未來值，改成 invalid 或只使用可用特徵。

6. 驗證與測試

同一段 raw data 反覆計算得到完全相同 feature。

使用人工構造 Order Book 驗證 OBI、spread、microprice 方向正確。

檢查特徵與未來報酬相關性時，先 shift 標籤，避免同 bar 資訊洩漏。

比較不同 window 的穩定性，不因單一極端 trade 就翻轉太多。

7. 完成條件（Definition of Done）

每 20 分鐘可產生四幣完整 FeatureSnapshot。

每個特徵都有定義、單位、window、TTL、missing policy。

Backtest 與 live 共用同一 feature code path。

8. 主要失敗模式

一次加入 50～100 個技術指標，造成高度共線與 overfit。

用完整 20 分鐘 Kline 的收盤資料去預測同一個 20 分鐘決策點。

Order Book 特徵沒有 stale flag，斷線後仍被當成有效。

9. 評價

優點：多時間尺度特徵能讓 20 分鐘決策不必放棄 Order Book 優勢。

缺點：Order Book 很吵；若只看瞬間 OBI，容易被 spoofing、撤單與短暫深度改變誤導。

判定：保留少數能解釋、能重播、能做 ablation 的特徵。每新增一個 feature 都應證明 out-of-sample 有價值。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 特徵可重播、無未來資訊、資料缺失處理一致。 | 發現任何 look-ahead、live/backtest 計算不一致或大量 invalid。 |

P3｜歷史回測 + Event Replay Engine

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | Order Book 策略可信度的核心 |
| 必要性 | 10/10｜必做 |
| 工程難度 | 高 |
| 預期價值 | 在不動用真實資金前驗證策略與成本 |

1. 階段目標

建立 bar-based backtest 與 event-driven replay 兩種模式。

模擬 20 分鐘 Entry Gate、持續 TP/SL、手續費、Funding、Slippage、延遲與 partial fill。

禁止 random shuffle，使用 walk-forward 與 out-of-sample。

2. 前置條件與輸入

P1 儲存的歷史 raw/normalized events。

P2 feature functions。

交易規則：最小下單量、tick size、fees、leverage、position limits。

3. 核心技術與模組

ReplayClock：按 exchange_ts 推進虛擬時間。

SimBroker：market/limit order、fill、partial fill、cancel、latency model。

PortfolioLedger：cash、margin、position、fees、funding、realized/unrealized PnL。

Metrics：Net Return、Sharpe、Sortino、MDD、Calmar、PF、Expectancy、turnover、slippage。

4. 執行流程

Historical Events ↓ ReplayClock ↓ Feature / Agent / Strategy (same code as live) ↓ SimBroker ↓ Position Ledger ↓ Metrics + Trade Audit Trail

5. 開發工作拆解

1. 先建立簡單 Kline backtest 供 Momentum baseline，再建立 Order Book event replay。

2. 所有 order 都記錄 decision_ts、submit_ts、ack_ts、fill_ts；模擬 latency。

3. 建立 cost model：fee + spread crossing + slippage + funding。

4. 建立每 20 分鐘的固定決策點，訊號只能使用該時點以前資料。

5. 建立出場模型：+15% soft TP、+30% hard TP、-5% soft stop、-10% hard stop、trailing stop。

6. 建立 Walk-Forward split；每次只用過去訓練/調參，下一段未來資料測試。

7. 建立壓力測試：fee×2、slippage×2、latency×2、missing data、WS stale。

6. 驗證與測試

手算一筆交易，確認 PnL、fee、funding、leverage、ROI 都一致。

同一 replay seed 產生相同結果；有 stochastic slippage 時記錄 random seed。

策略若偷看未來 timestamp，測試直接失敗。

極端行情下可觸發 hard stop / kill switch。

7. 完成條件（Definition of Done）

每筆交易可追溯「為何進、為何出、用了哪些特徵、成本多少」。

Baseline 與 Proposed 使用相同成本模型。

可以一鍵跑 DOGE/PEPE/WIF/BONK 的 walk-forward。

8. 主要失敗模式

只用 Kline close 模擬 Order Book 策略。

假設 limit order 一定成交。

忽略 Funding / fee / slippage，導致假 Alpha。

在全資料上調參後再稱 test。

9. 批判式評價

優點：P3 是把「想法」變成「可證偽假說」的地方。真正的量化價值在這裡。

缺點：Replay 不可能完全複製交易所 queue priority；因此回測結果仍要打折，特別是 Market Making。

判定：只要回測引擎對成交過度樂觀，後面所有績效都不可信。寧可保守模擬，也不要漂亮但假的曲線。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 扣除全部成本後有穩健正期望；壓力測試不立即崩潰。 | 只在單一期間/單一幣有效，或成本稍增即由正轉大幅負。 |

P4｜核心 Multi-Agent：Regime / Technical / OrderBook

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 建立「多模組協作」而不是多個 LLM |
| 必要性 | 9/10｜必做 |
| 工程難度 | 中高 |
| 預期價值 | 分離市場狀態、方向訊號與微結構訊號 |

1. 階段目標

讓 Agent 成為有明確輸入/輸出合約的決策模組。

Regime 決定策略環境；Technical 提供中短週期方向；OrderBook 提供流動性與 entry quality。

輸出統一為 score、confidence、risk、timestamp、TTL、reason codes。

2. 前置條件與輸入

P2 FeatureSnapshot。

P3 replay framework。

3. 核心技術與模組

RegimeAgent：Trend / Range / HighVol / Shock / Abnormal。

TechnicalAgent：Momentum + trend quality。

OrderBookAgent：liquidity、imbalance、spread、microstructure pressure。

AgentBus：標準化輸出與 TTL。

4. 執行流程

FeatureSnapshot ├─ RegimeAgent → regime/confidence ├─ TechnicalAgent → direction score └─ OrderBookAgent → microstructure score ↓ Hierarchical Fusion ↓ Entry Candidate

5. 開發工作拆解

1. 定義 AgentOutput schema：agent_id、symbol、score[-1,1]、confidence[0,1]、risk[0,1]、TTL、reason_codes。

2. RegimeAgent 第一版使用規則/統計模型，不用 LLM。

3. TechnicalAgent 建立 long/short 對稱輸出，Spot 層將 short score 轉為 no-entry。

4. OrderBookAgent 對 spread 過大、depth 太薄直接提高 risk，不只提供方向。

5. 建立 hierarchical fusion：先 regime 再 strategy，不用簡單多數決。

6. 做 ablation：Technical only、OrderBook only、Technical+OrderBook、+Regime。

6. 驗證與測試

Agent score 對輸入變化具合理單調性；例如 spread 爆大時 entry quality 應下降。

過期 TTL 的 AgentOutput 不得參與 fusion。

Regime 切換不得因單一 tick 頻繁震盪，需 hysteresis / minimum dwell。

7. 完成條件（Definition of Done）

三個 Agent 都能在 replay 與 live 以同一 interface 執行。

可以產生 agent-level attribution：哪個 Agent 推動/阻止交易。

Ablation 能量化每個 Agent 是否真的提升結果。

8. 主要失敗模式

把每個 Agent 都做成 LLM，導致延遲、成本與不確定性。

所有 Agent 等權投票，忽略時間尺度與角色差異。

confidence 只靠主觀規則，沒有 calibration。

9. 批判式評價

優點：這是 Multi-Agent 最合理的用法——不同專家模組處理不同訊號，不要求一個模型包辦全部。

缺點：Agent 數量增加會讓 debug 變難；如果沒有 attribution 與 ablation，很容易誤以為「多 Agent 比單策略好」。

判定：值得做，但必須保持層級式架構與少量核心 Agent。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| Multi-Agent 在多個 walk-forward 區段至少不劣於最強單 Agent，且風險指標改善。 | 效果只來自某一 Agent，融合反而降低績效或增加交易成本。 |

P5｜Spot–Perpetual Arbitrage Agent + Strategy Selector

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 高研究價值，但先當選擇器而非萬能策略 |
| 必要性 | 8/10｜高價值 |
| 工程難度 | 高 |
| 預期價值 | 決定何時做 Momentum、Arbitrage 或 No-Trade |

1. 階段目標

建立 Spot–Perpetual basis / net edge 偵測。

Strategy Selector 根據 regime、cost、confidence 在 Momentum / Arbitrage / NoTrade 間切換。

避免不同策略直接投票互相抵銷。

2. 前置條件與輸入

Spot / Perp 同步價格。

fee、funding、slippage、available balance、execution latency。

Regime / Technical / OrderBook Agent 輸出。

3. 核心技術與模組

ArbitrageAgent：GrossBasis、ExpectedNetEdge、LegRisk、FundingContext。

StrategySelector：rule-based baseline → 後期 ML/RL 替代。

OpportunityRanker：四幣同時排名，只允許 1～2 個最佳機會。

4. 執行流程

00/20/40 Entry Gate ↓ 四幣 Opportunity Scan ↓ Regime + Momentum + Basis + Cost ↓ Strategy Selector ├─ Momentum Long/Short ├─ Spot-Perp Arbitrage └─ No Trade ↓ Best 1–2 Opportunities

5. 開發工作拆解

1. 定義 Basis=(Perp-Spot)/Spot；再計算 NetEdge=GrossEdge-fee-slippage-funding buffer。

2. Spot-Perp arbitrage 必須計算雙腿 notional 對齊與成交失衡。

3. 建立 legging policy：先下流動性較差腿、同時 IOC、或超時 unwind；需在 replay 比較。

4. 建立 StrategySelector baseline：regime=trend 才開 Momentum；basis edge 超門檻才套利；其他 NoTrade。

5. 建立四幣 OpportunityScore，加入 expected edge、confidence、liquidity、risk、cost。

6. 禁止因「20 分鐘到了」而強迫選一個策略。NoTrade 必須是正常 action。

6. 驗證與測試

Spot/Perp timestamp 錯開時，不產生假 basis。

單腿成交、另一腿失敗時能立即 hedge/unwind。

Funding 方向與持倉方向正確。

OpportunityRanker 在低流動性時不因高 raw return 誤選。

7. 完成條件（Definition of Done）

可在同一 replay 中比較 Momentum / Arbitrage / Selector。

套利交易每筆都有 gross edge、cost、net edge 與 leg risk 記錄。

NoTrade 比例可觀察且不被硬性壓低。

8. 主要失敗模式

把基差視為「免費套利」，忽略 funding/leg risk。

只看百分比價差，不看可成交 depth。

每輪必須交易，導致沒有 edge 也硬做。

9. 批判式評價

優點：Strategy Selector 比直接把 11 個 Agent 投票成 Buy/Sell 更符合多策略系統本質。

缺點：單一交易所的 Spot-Perp 價差可能很快被市場消化，且小資金也會被最低下單量、fee 與雙腿執行限制。

判定：值得做，但套利必須先證明「扣成本後」仍有 edge；否則保留為觀測 Agent，不一定實盤。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| Selector 相較最佳單策略改善 MDD/Sortino 或淨收益，且套利 net edge 真實存在。 | 套利多數機會在扣成本後為負，或 leg risk 導致尾部損失過大。 |

P6｜Risk Engine + Kill Switch

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 最高權限模組 |
| 必要性 | 10/10｜必做 |
| 工程難度 | 高 |
| 預期價值 | 限制單筆、組合、行情與系統故障造成的損失 |

1. 階段目標

把 15 項風控落成可執行規則，而不是文件上的口號。

Risk Agent 擁有最終否決權，任何交易策略不能繞過。

停利/止損與帳戶層風險分離。

2. 前置條件與輸入

Position、Balance、Margin、PnL、Market Health、API Health、Agent Signals。

參數：dynamic risk 0.25%～3%，初期實盤 cap 1%；max leverage 5×。

3. 核心技術與模組

PositionRisk：SL/TP/trailing、單幣曝險、position size。

PortfolioRisk：daily loss、MDD、gross exposure、correlation concentration。

MarketRisk：spread explosion、vol spike、liquidity disappearance。

SystemRisk：stale WS、order ack timeout、position mismatch、DB failure。

KillSwitch：禁止新單、撤單、降風險/平倉、人工解除。

4. 執行流程

Trade Proposal ↓ Risk Pre-Check ├─ Position ├─ Portfolio ├─ Market └─ System ↓ APPROVE / RESIZE / REJECT ↓ Continuous Position Monitor ├─ +15% soft TP → 15–30% dynamic exit ├─ +30% hard TP ├─ -5% soft stop → -5~-10% dynamic exit └─ -10% hard stop / Kill Switch

5. 開發工作拆解

1. 明確定義 TP/SL 百分比的基準：net position ROI 與 underlying return 都要存，觸發模式可設定。

2. 建立 PositionSizing：risk_budget / stop_distance，並加 min/max notional。

3. 建立 drawdown state：Normal / Caution / Defensive / Halt，逐步降低 risk。

4. 建立 daily loss / consecutive losses 冷卻機制；冷卻期間 Entry Gate 自動 NoTrade。

5. 建立 API stale：市場資料超過門檻就禁止新單；account state 不可信時禁止擴倉。

6. 建立 position reconciliation：本地持倉與交易所 REST/WS 不一致時以交易所為準並進入安全模式。

7. 建立人工 Kill Switch 與自動 Kill Switch，所有下單路徑都必須檢查。

6. 驗證與測試

模擬 +15%、+30%、-5%、-10% 邊界，確認觸發順序。

模擬 5× 與 1×，確保 ROI 與價格變動沒有混淆。

模擬 API 斷線、成交回報遺失、重複回報、position mismatch。

模擬連續虧損，確認 risk budget 下降而不是越輸越加碼。

7. 完成條件（Definition of Done）

任何 order 都有 RiskApproval ID。

任何風控 reject 可追溯 reason code。

Kill Switch 啟動後無法再送新風險單。

hard stop 不依賴 20 分鐘 Entry Scheduler。

8. 主要失敗模式

把 -10% 當成每次一定等到的止損點。

5× 時仍按 Spot 的 -10% 價格跌幅止損，導致風險失控。

只在程式內 stop，沒有交易所端保護單或備援 reconciliation。

9. 批判式評價

優點：如果這一層做好，即使策略失效，系統也有機會「活著等下一版」。

缺點：過緊的風控會砍掉趨勢；過鬆又失去意義，因此需要用壓力測試調整，而不是憑感覺。

判定：這是全系統權限最高的模組。對小本金尤其重要，因為單次大錯誤就可能使後續研究無法繼續。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 所有 15 項風控都有自動測試；故障注入不造成失控擴倉。 | 仍存在可繞過風控的下單路徑、position mismatch 未處理。 |

P7｜Paper Trading（內部模擬盤）

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 抓程式邏輯 Bug 的第一道實戰關卡 |
| 必要性 | 10/10｜必做 |
| 工程難度 | 中 |
| 預期價值 | 在即時行情下驗證完整狀態機，不送真單 |

1. 階段目標

使用即時 BingX 行情，但所有訂單由本地 SimBroker 成交。

驗證 20 分鐘 Entry Gate、Agent、Risk、Exit、PnL、logging 是否長時間一致。

比歷史 replay 更接近 live scheduling 與網路不確定性。

2. 前置條件與輸入

P1～P6 完整系統。

即時 market data。

3. 核心技術與模組

LiveClock、SimBroker、PaperAccount、TradeJournal、HealthDashboard。

4. 執行流程

Live Market Data ↓ Real Agents / Real Scheduler ↓ Risk Engine ↓ SimBroker (no exchange order) ↓ Paper Positions ↓ Continuous Exit + Audit

5. 開發工作拆解

1. 把 execution interface 抽象化，PaperBroker 與 BingXBroker 使用同一 OrderRequest。

2. 建立 paper fill model：market order 以 bid/ask + slippage，不用 mid price。

3. 每 20 分鐘輸出「有交易/無交易」完整決策理由。

4. 每日產生 health report：資料 uptime、reconnect、stale、trades、PnL、MDD、reject reasons。

5. 記錄如果是真實訂單會遇到的 min qty / step size / insufficient margin 問題。

6. 驗證與測試

重新啟動服務後能從持久化狀態恢復 paper position。

系統跨日 / 跨 UTC 日期正常 rollover。

同一時刻多 symbol 觸發時，Best 1–2 限制有效。

7. 完成條件（Definition of Done）

Paper 系統能連續運作且所有交易有完整 audit trail。

無重複下單、無 ghost position、無 PnL 漂移。

Entry 只在 00/20/40；Exit 可任何時間觸發。

8. 主要失敗模式

paper fill 太樂觀，造成成交率和價格遠優於實盤。

只看總 PnL，不檢查每筆 order state。

程式重啟後持倉消失。

9. 批判式評價

優點：成本低、可以大量故障測試，是實盤前最便宜的保險。

缺點：沒有真實交易所 matching / rejection / latency，因此不能證明策略真的可成交。

判定：必做，但只能證明「系統邏輯基本可靠」，不能證明實盤獲利。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 長時間無重大狀態錯誤，paper fill 假設保守。 | 仍有重複單、position drift、scheduler 錯位或 exit 延遲。 |

P8｜BingX Demo / Sandbox 驗證

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 第一次真正碰交易所訂單生命週期 |
| 必要性 | 10/10｜必做 |
| 工程難度 | 中高 |
| 預期價值 | 驗證 API 簽名、訂單狀態、帳戶同步、SL/TP 行為 |

1. 階段目標

使用交易所 Demo 環境實際送單。

測試 market/limit/stop/TP/trailing（以當時 API 實際支援為準）。

驗證 REST 與 WebSocket 的帳戶/訂單狀態同步與備援。

2. 前置條件與輸入

P1～P7。

Demo API key、動態 contract rules。

3. 核心技術與模組

BingXBroker、OrderStateMachine、AccountStream、RESTReconciler。

4. 執行流程

Trade Proposal → Risk Approved ↓ BingX Demo Order ↓ Ack / Partial Fill / Fill / Cancel / Reject ↓ Local State Machine ↕ REST Reconciliation ↓ Position / Exit Orders

5. 開發工作拆解

1. 建立 HMAC 簽名與 recvWindow/clock sync 處理。

2. 實作 idempotent clientOrderId，重試時不得重複建倉。

3. 建立 order lifecycle：NEW→PARTIAL→FILLED / CANCELED / REJECTED。

4. 成交後建立/更新保護性 TP/SL；若交易所端條件單回報不完整，REST polling 作為備援。

5. 建立 rate-limit handler、429/5xx backoff、network timeout。

6. 驗證 position mode（單向/雙向）與 positionSide 行為。

6. 驗證與測試

故意造成 invalid qty、invalid tick、insufficient balance，確認系統安全拒絕。

送單後立刻斷線，再用 REST 重建真實狀態。

條件單觸發後驗證本地 position 是否同步。

7. 完成條件（Definition of Done）

所有主要 order state 可可靠落地。

重試不造成 double position。

Demo position 與本地 position 長期一致。

8. 主要失敗模式

只相信 WebSocket，不做 REST reconcile。

沒有 clientOrderId / idempotency。

API error 時無限重試造成重複下單。

9. 批判式評價

優點：這一步會暴露大量 Paper Trading 看不到的細節，是進實盤前必要的工程驗證。

缺點：Demo 流動性、撮合與實盤可能不同，因此成交品質仍不能直接外推。

判定：Demo 必做，而且至少要把「斷線中成交」「條件單觸發」「重試」這些最危險情境測過。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 訂單/持倉一致性可靠，故障後可自動 reconcile。 | 任何情境仍可能 double order、漏掉成交或錯誤持倉。 |

P9｜Shadow Trading（實盤行情、真實決策、不送單）

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 檢查回測/模擬與真實市場的落差 |
| 必要性 | 9/10｜必做 |
| 工程難度 | 中 |
| 預期價值 | 觀察若當下真交易，訊號與成本是否仍成立 |

1. 階段目標

所有實盤資料、特徵、Agent、Risk 都照常運作，只把最終 order 轉成 shadow order。

記錄當時真實 bid/ask/depth，模擬若立即送單可能的成交品質。

比較 Replay/Paper/Demo/Shadow 的 signal distribution。

2. 前置條件與輸入

正式市場行情（不需正式交易權限即可取得 public data）。

P1～P8。

3. 核心技術與模組

ShadowBroker、CounterfactualFillEstimator、Live Drift Monitor。

4. 執行流程

Live Market → Full Decision Stack ↓ APPROVED ORDER ↓ ShadowBroker (do not transmit) ↓ Estimate Real Fill / Slippage ↓ Compare with Backtest Expectations

5. 開發工作拆解

1. 每個 shadow order 保存當時 Top-N depth，估算市場單穿透深度。

2. 建立 signal drift：live feature distribution vs training/replay distribution。

3. 比較 20 分鐘每輪 BestOpportunity 排名是否穩定。

4. 建立「假如送真單」PnL，但明確標記 counterfactual，不混入實盤績效。

6. 驗證與測試

在極端 spread 時應自動 NoTrade。

資料 stale 時 shadow order 也不應產生。

不同天/時段統計訊號頻率，檢查是否過度集中。

7. 完成條件（Definition of Done）

可以量化 expected slippage 與 replay slippage 的偏差。

沒有明顯 live feature drift 或已建立風險處理。

Shadow 決策與同時期 replay 結果可以合理解釋。

8. 主要失敗模式

把 shadow PnL 當真實可成交績效。

忽略 queue / market impact。

只跑在市場平靜時期。

9. 批判式評價

優點：這一步能在零資金風險下看到「市場現在長什麼樣」，對 Meme Coin 尤其重要。

缺點：最終還是不會產生真正的成交心理與交易所回報風險。

判定：建議保留，直到 live/slippage drift 沒有重大紅旗才進 P10。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| Shadow 的 net edge 在保守成交估計下仍為正，且風控觸發合理。 | 多數策略 edge 在真實 spread/slippage 下消失。 |

P10｜小額 Live Trading

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 第一個有真實資金風險的階段 |
| 必要性 | 8/10｜條件式 |
| 工程難度 | 高 |
| 預期價值 | 驗證真實成交、心理不可控因素與長期系統穩定性 |

1. 階段目標

用遠小於預計總資金的部位驗證實盤。

初期槓桿 1–2×、單筆 risk cap 1%，不直接用允許上限 3% / 5×。

只交易 P9 證明最穩定的 1～2 種策略/標的。

2. 前置條件與輸入

P1～P9 全部 Gate 通過。

正式 API Key：只開交易權限，關閉提款。

3. 核心技術與模組

LiveBroker、Real PnL Ledger、Real Cost Attribution、Incident Log。

4. 執行流程

00/20/40 Entry Gate ↓ Only Proven Strategy ↓ Risk ≤ 1% / leverage 1–2× ↓ Real Order ↓ Continuous TP/SL ↓ Daily Reconciliation & Review

5. 開發工作拆解

1. 設定 live feature flag，未通過的人/模組不能在 production 啟用。

2. 初期只選最流動、資料品質最佳的標的，不強迫四幣全部開放。

3. 每筆真單比對 expected vs realized fee/slippage/funding。

4. 建立日層級停機條件與人工 review；異常事件先停止、後分析。

5. 禁止 Martingale、虧損加碼攤平等未驗證行為。

6. 驗證與測試

先用最小可交易 notional 測下單/平倉/TP/SL。

在無持倉與有持倉兩種情境重啟服務。

人工觸發 kill switch 並確認立即阻止新單。

7. 完成條件（Definition of Done）

真實 order/position/PnL 與本地完全可對帳。

realized slippage 沒有顯著超出 shadow 假設。

策略實盤行為與 pre-live 假設沒有結構性偏離。

8. 主要失敗模式

一上線就 5× / 3% risk。

因前幾筆贏錢就迅速放大。

發現 bug 仍讓系統繼續交易。

9. 批判式評價

優點：只有這一步能得到真正的 execution truth。

缺點：本金 < NT$10,000 時，fee/最小下單量會讓績效統計很 noisy；短期勝負幾乎不能證明策略品質。

判定：可以做，但目標不是「立刻最大化獲利」，而是用最低風險驗證實盤假設。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 真實成本與模型一致、無重大事故，樣本累積後風險調整績效仍合理。 | 出現系統性 slippage、API/狀態事故或 drawdown 超門檻。 |

P11｜News / Macro / Whale Context Agents

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 次要訊號，只有證明增益才留 |
| 必要性 | 6/10｜次要 |
| 工程難度 | 中 |
| 預期價值 | 提供事件與風險背景，不負責 20 分鐘 Entry 的唯一方向判斷 |

1. 階段目標

加入 News、Macro、Exchange Large Trade（Whale）背景。

資料預算 NT$0，因此所有來源必須可合法免費取得或從交易所 stream 推導。

把慢資料當 context / risk modifier，不與 Order Book 等權投票。

2. 前置條件與輸入

免費新聞來源/RSS/API（依可用性）。

公開宏觀資料，例如利率、指數 proxy。

BingX 大額成交事件。

3. 核心技術與模組

NewsAgent：sentiment/event severity。

MacroAgent：risk-on/off context。

WhaleAgent：exchange large trade z-score / burst detection。

4. 執行流程

Slow/Event Data ↓ Context Agents ↓ Risk / Confidence Modifier ↓ Core Strategy remains Technical/OrderBook/Arbitrage

5. 開發工作拆解

1. News 只保留 timestamp、source、asset tags、event score，避免用未來整理後的文章時間。

2. Macro 採低頻更新，不能因過期資料每 20 分鐘重複產生假新訊號。

3. Whale 第一版用交易所逐筆成交判斷，不依賴付費 on-chain API。

4. 建立 ablation：core vs +News vs +Macro vs +Whale。

6. 驗證與測試

事件發布後才允許策略看到；禁止使用文章後續更新內容回填過去。

延遲來源要記錄 source_ts / ingest_ts。

若來源失效，核心策略仍能獨立運作。

7. 完成條件（Definition of Done）

任何 Context Agent 掉線不影響核心交易。

至少一項 out-of-sample 指標有實質改善才進 production。

8. 主要失敗模式

新聞爬蟲不穩定卻成為 hard dependency。

LLM sentiment 因 prompt 改變而不可重現。

Macro 與 Meme Coin 短期關係不穩卻硬加權。

9. 批判式評價

優點：事件訊號可能對 Meme Coin 的突發行情很重要。

缺點：NT$0 資料預算是最大限制；免費來源延遲、coverage、合法使用條件不穩，容易「看起來聰明但無實盤增益」。

判定：P11 要採 plugin 方式。沒有 ablation 增益就關掉，不影響核心。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 至少一個 Context Agent 改善 risk-adjusted return 或降低 tail loss。 | 只有 in-sample 改善、資料延遲不可控或來源不穩。 |

P12｜Machine Learning：概率式 Edge Model

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 條件式升級，不是為了用 AI 而用 AI |
| 必要性 | 7/10｜條件式 |
| 工程難度 | 高 |
| 預期價值 | 學習非線性特徵交互作用，輸出交易成功概率/期望 edge |

1. 階段目標

先用 Logistic Regression、XGBoost / LightGBM 等 baseline。

模型預測的不是單純「漲跌」，而是扣成本後的 future edge / success probability。

只有明顯勝過 P4/P5 規則式 baseline 才保留。

2. 前置條件與輸入

P2 特徵、P3 walk-forward labels、P4/P5 agent outputs。

3. 核心技術與模組

DatasetBuilder、Labeler、Purged/WalkForward Split、ModelTrainer、ProbabilityCalibrator、FeatureImportance。

4. 執行流程

Point-in-Time Features ↓ Label: future net edge after cost ↓ Walk-Forward Train ↓ Calibrate P(edge>0) ↓ Use as confidence / ranking, not sole authority

5. 開發工作拆解

1. 定義 prediction horizon 與 20 分鐘 Entry Gate 一致，例如未來 20/40/60 分鐘的最大可實現 edge。

2. 標籤必須扣交易成本，否則模型只學到「方向正確但不賺錢」。

3. 先做 Logistic Regression，再 tree boosting；Transformer 不列入 V1。

4. 做 calibration curve / Brier score，不能只看 accuracy。

5. 用 SHAP / permutation importance 檢查模型是否過度依賴單一不穩特徵。

6. 把模型輸出當 OpportunityScore 的一部分，不允許跳過 Risk。

6. 驗證與測試

Time-series leakage test。

Feature drift / PSI 或分布差異監控。

不同幣種分開與 pooled model 都測，避免單一幣主導。

模型在 fee×2 / slippage×2 下仍測。

7. 完成條件（Definition of Done）

out-of-sample 在多窗口打贏簡單 baseline。

概率有合理 calibration。

live inference latency 與 20 分鐘 scheduler 相容。

8. 主要失敗模式

用 accuracy 當唯一指標。

在同一資料上反覆調參到漂亮。

深度模型參數遠大於有效樣本。

9. 批判式評價

優點：20 分鐘決策比秒級 HFT 更適合一般 ML；tree model 對 tabular market features 常是強 baseline。

缺點：金融資料 non-stationary，模型很容易只記住某一 regime。模型越複雜，失效時越難解釋。

判定：先證明簡單 ML 有增益，再考慮更複雜模型。若規則式策略已更穩，就不要強行上 AI。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 跨多個 walk-forward fold 提升淨收益/Sortino，且 calibration 穩定。 | 只提高 accuracy 但淨收益不升，或 drift 後迅速失效。 |

P13｜Market Making（次要策略）

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 與小本金/高波動 Meme Coin 的適配度偏低 |
| 必要性 | 4/10｜低優先 |
| 工程難度 | 很高 |
| 預期價值 | 研究 spread capture 與 inventory control，非第一核心獲利來源 |

1. 階段目標

只在 Range / LowVol / AdequateLiquidity regime 啟用。

控制 inventory、adverse selection、cancel/replace 頻率。

先 replay / demo，暫不承諾實盤。

2. 前置條件與輸入

高品質 Order Book replay。

maker/taker fee、minimum notional、queue/latency approximation。

3. 核心技術與模組

QuoteEngine、InventoryManager、AdverseSelectionFilter、SpreadModel、CancelReplaceController。

4. 執行流程

Regime=RANGE & Liquidity OK ↓ Fair Price / Spread Estimate ↓ Bid + Ask Quotes ↓ Inventory Skew ↓ Fill / Cancel / Requote ↓ Kill if Trend/Volatility Shock

5. 開發工作拆解

1. 建立簡單 Avellaneda-Stoikov 類概念可作研究參考，但第一版先規則式 inventory skew。

2. 只在 spread 足以覆蓋 fee + adverse selection buffer 時報價。

3. 建立最大 inventory 與單邊持倉時間上限。

4. 趨勢突然形成時立即撤單，不讓 MM 變成接刀。

5. Replay 必須採保守 fill 假設，不能假設 touching quote 就成交。

6. 驗證與測試

單邊趨勢 stress test。

突然 depth 消失 / spread 擴大。

大量 partial fill 導致 inventory 累積。

取消延遲情境。

7. 完成條件（Definition of Done）

扣除 adverse selection 與成本後仍有正 spread capture。

inventory tail risk 在可接受範圍。

8. 主要失敗模式

以 mid-price 回測假設雙邊都能成交。

忽略 queue priority。

本金太小導致 inventory 與最小下單量難以分散。

9. 批判式評價

優點：技術上很有研究價值，也能充分利用 P1/P3 的 Order Book 基礎。

缺點：你目前資金 < NT$10,000，且交易 Meme Coin；Market Making 的 adverse selection、inventory risk、最低下單與取消延遲都很不友善。

判定：不建議把 P13 當主要獲利路線。它應是「研究與次要策略」，只有 replay/demo 明顯勝出才上小額實盤。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 保守 fill 模型下仍賺，且 inventory drawdown 可控。 | 績效只在樂觀 fill 假設成立，或單邊行情一次吃掉長期 spread。 |

P14｜Reinforcement Learning Strategy Selector

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 研究型升級；RL 不直接下 Buy/Sell |
| 必要性 | 5/10｜研究型 |
| 工程難度 | 很高 |
| 預期價值 | 學習不同 regime 下選 Momentum / Arbitrage / MM / NoTrade |

1. 階段目標

RL action space 先限制為策略選擇，不直接控制每一筆訂單。

Reward 納入 net PnL、drawdown、cost、inventory risk。

用規則式 StrategySelector 作強 baseline。

2. 前置條件與輸入

P3 Replay 環境、P5 StrategySelector、P13 MM（若通過）。

3. 核心技術與模組

TradingEnv、StateEncoder、ActionMask、RewardModel、OfflineEvaluation。

4. 執行流程

State = Regime + Agent Scores + Risk + Portfolio ↓ RL Policy ↓ Action: Momentum / Arbitrage / MM / NoTrade ↓ Existing Strategy Executes ↓ Risk Engine still has veto

5. 開發工作拆解

1. State 不放未來資訊；包括 regime、confidence、volatility、drawdown、position、cost。

2. ActionMask：不允許在不支援 Spot/Perp 或 risk halt 狀態選策略。

3. Reward = NetPnL - λ1*Drawdown - λ2*Cost - λ3*InventoryRisk。

4. 先 offline/replay 訓練；PPO/SAC 等方法只能在 baseline 明確後比較。

5. 做 seed sensitivity，避免單一 seed 漂亮。

6. RL 永遠不能繞過 P6 Risk Engine。

6. 驗證與測試

多 random seeds、不同 market regimes。

Reward hacking 測試：是否用高 turnover 假造短期 reward。

Out-of-sample policy stability。

7. 完成條件（Definition of Done）

RL 在多 seed / 多 fold 明顯優於 rule-based selector。

策略選擇可解釋且不出現極端 turnover。

8. 主要失敗模式

直接讓 RL 決定 leverage/size/buy/sell 全部自由行動。

reward 只用 PnL，導致策略追求尾部高風險。

environment fill 太樂觀，RL 學會 exploit 模擬器。

9. 批判式評價

優點：把 RL 用在「選策略」比直接交易合理，因為 action space 小、可控。

缺點：RL 最大風險是學到 replay engine 的漏洞，不是學到市場規律。系統越複雜，越容易 reward hacking。

判定：只有在 P3 replay 足夠可信、P5 rule-based selector 已成熟後才值得研究；否則 P14 應暫停。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 跨 seed、跨時間仍勝 baseline，且 reward 沒有異常行為。 | 僅在單一環境/seed 獲利，或策略利用模擬器漏洞。 |

P15｜Multi-Exchange Arbitrage（未來擴充）

| 欄位 | 判定 |
| --- | --- |
| 階段定位 | 高複雜度、資金需求高，第一版不做 |
| 必要性 | 5/10｜未來 |
| 工程難度 | 很高 |
| 預期價值 | 利用跨交易所短暫錯價，分散單所策略來源 |

1. 階段目標

在 BingX 第一版穩定後，再加入第二/第三交易所。

做 cross-exchange price dislocation、inventory-based arbitrage，而不是依賴即時跨鏈轉幣。

每個交易所維持預先分配資金與風險限額。

2. 前置條件與輸入

BingX 穩定 production stack。

另一交易所 API、不同 fee/contract spec、時間同步。

3. 核心技術與模組

ExchangeAdapter Interface、CrossVenueBook、InventoryAllocator、VenueRisk、CrossExchangeExecutor。

4. 執行流程

Venue A Book + Venue B Book ↓ Normalize Symbol / Contract / Fee ↓ Executable Net Spread ↓ Check Inventory on Both Venues ↓ Simultaneous Hedge Orders ↓ Rebalance Later (not per trade transfer)

5. 開發工作拆解

1. 建立統一 ExchangeAdapter，不讓策略層知道交易所細節。

2. 所有價格轉成相同 quote/notional/contract semantics。

3. 計算 cross-venue net edge：fees + slippage + funding + withdrawal/rebalance cost。

4. 採 inventory arbitrage：兩邊先有資金，不等待鏈上轉帳後再做。

5. 建立 venue outage、withdrawal halt、API degradation 風控。

6. 驗證與測試

一邊成交、一邊交易所 outage。

兩所 clock skew / stale book。

rebalance cost 上升。

某交易所暫停提領。

7. 完成條件（Definition of Done）

跨所 edge 在保守成本下存在。

venue failure 不造成無限制單邊曝險。

資金配置不影響 P10 核心策略安全。

8. 主要失敗模式

看到價差才開始從 A 轉幣到 B，等到到帳 edge 已消失。

忽略不同 perpetual contract / funding 規則。

小本金被拆到多交易所後，每邊都不足以有效下單。

9. 批判式評價

優點：真正的跨所錯價有時比單純方向預測更有結構性。

缺點：你目前本金 < NT$10,000，拆到多交易所會嚴重降低資金效率；還多出 API、資金、信用、提領與合規風險。

判定：P15 不適合現在做。先把 BingX 單所系統跑穩並累積更高資本與 execution 經驗，再評估。

10. Go / No-Go 決策門檻

| Go（進下一階段） | No-Go（停下修正） |
| --- | --- |
| 單所系統成熟、資金足以預先分配，跨所 net spread 有足夠頻率。 | 資金過小、edge 稀少、venue risk > 預期收益。 |

總結：這個計畫到底好不好？

整體判定：方向是好的，但「好」的前提不是功能越多，而是把 P1～P10 做成可驗證、可復現、可停機的核心；P11～P15 都只能在證明增益後逐步加入。真正值得投入的主線是資料 → 特徵 → Replay → Core Agents → Strategy Selector → Risk → Paper/Demo/Shadow → 小額 Live。

最值得保留的部分

20 分鐘 Entry Gate：比秒級頻繁交易更適合小本金與一般雲端部署，可降低 turnover 與 API/成本壓力。

持續 Exit Monitoring：把進場節奏和風控節奏拆開是正確設計，避免明明碰到停損還等下一個 20 分鐘。

Multi-Agent 分工：Regime / Technical / OrderBook / Arbitrage / Risk 的分工有技術合理性。

Risk Engine 最高權限：AI 不應直接擁有無條件下單權。

Replay + Walk-Forward：這是防止「回測神策略」的核心。

最需要警惕的部分

15%～30% 停利、5%～10% 止損必須明確定義是 position ROI 還是 underlying return；在 5× 槓桿下差異非常大。

本金 < NT$10,000：Market Making、多交易所套利與太多同時持倉都可能因 fee、最低下單量與資金切割而失去實用性。

Meme Coin 高噪音：Order Book imbalance 不是可靠真相，可能受撤單、spoofing 與瞬間流動性影響。

AI 複雜度：如果 XGBoost/規則式策略打得過 Multi-Agent/RL，就應該用簡單的，不應為了「AI」硬保留複雜模型。

「最大化報酬」不能凌駕 MDD 與資金存活；策略若需要經常接近 70% Drawdown 才有高報酬，應直接判定不可用。

建議的實作優先序

第一主線（現在做） P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P6 → P7 → P8 → P9 → P10 第二主線（有證據再加） P11 → P12 第三主線（研究/資金條件成熟後） P13 → P14 → P15

實盤前最低不可妥協條件

沒有 P3 event replay：不實盤 Order Book / Market Making。

沒有 P6 kill switch / reconciliation：不實盤任何策略。

P8 Demo 還有 double order / missing fill：不實盤。

P9 shadow 中扣真實 spread/slippage 後沒有 edge：不實盤。

P10 初期不直接 5× / 3% risk；先 1–2×、單筆 risk cap 1%。

附錄 A｜建議設定檔結構

trading: symbols: [DOGE-USDT, PEPE-USDT, WIF-USDT, BONK-USDT] entry_schedule_minutes: [0, 20, 40] max_open_symbols: 2 markets: [spot, perpetual] exit: pnl_measure: net_position_roi soft_take_profit: 0.15 hard_take_profit: 0.30 soft_stop_loss: -0.05 hard_stop_loss: -0.10 trailing_enabled: true risk: dynamic_trade_risk_min: 0.0025 dynamic_trade_risk_max_research: 0.03 live_initial_trade_risk_cap: 0.01 max_leverage: 5 live_initial_leverage: [1, 2] max_drawdown_research: 0.20 execution: require_risk_approval: true require_position_reconciliation: true no_trade_on_stale_market_data: true

附錄 B｜截至 2026-08-30 的 BingX API 實作注意事項

以下只作為工程規格參考；正式寫程式前仍應重新查官方文件，因交易所端點、限制與交易規則可能更新。

USDT-M perpetual public WebSocket 官方文件目前列出 wss://open-api-swap.bingx.com/swap-market；Spot public WebSocket 列出 wss://open-api-ws.bingx.com/market。

WebSocket 推送使用 GZIP，客戶端需解壓，並處理 Ping/Pong。

Perpetual depth 文件目前對 BTC/ETH 可到 200ms，其他合約通常 500ms；你的 DOGE/PEPE/WIF/BONK 不應假設 200ms。

實際下單與 order type 支援、rate limit、listenKey 行為必須在 P8 Demo 再驗證；不能只靠文件假設。

外部曾有開發者回報條件單觸發時 WebSocket 回報可能與預期不一致，因此本計畫把 REST reconciliation 視為必要備援，而不是只信 account WebSocket。

參考來源：

https://github.com/BingX-API/api-ai-skills/blob/main/skills/swap-ws-market/SKILL.md

https://github.com/bingx-api/api-ai-skills/blob/main/skills/spot-ws-market/api-reference.md

https://github.com/BingX-API/api-ai-skills/blob/main/skills/references/websocket.md

https://github.com/BingX-API/api-ai-skills/blob/main/skills/swap-trade/api-reference.md